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第一章 投标邀请

福建中招项目管理有限公司采用校内公开招标方式组织福建理工大学帕特雷学院AI智慧教室建设采购项目（以下简称：“本项目”）的采购活动，现邀请供应商参加投标。本次招标为校内自行采购，不属于政府采购项目。

1.项目编号：FJZ[2026]招字第092号。

2.预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

3.招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

4.需要落实的采购要求

进口产品：本项目不适用。

节能产品：适用于本项目，按照财库[2019]19号文所附品目清单执行。

环境标志产品：适用于本项目，按照财库[2019]18号文所附品目清单执行。

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：不专门面向中小企业采购

5.投标人的资格要求

5.1法定条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

5.2特定条件：

采购包1：

	资格审查要求概况
	评审点具体描述

	资格承诺函（若有）
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供营业执照等证明文件、财务状况报告（财务报告、或资信证明）、依法缴纳税收证明材料、依法缴纳社会保障资金证明材料、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明。资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

【※说明：①投标人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。②投标人应对其承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。③投标人应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法追究相关的法律责任。】


5.3是否接受联合体投标：

采购包1：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

6.招标文件的获取

6.1、招标文件提供期限及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

6.2、获取地点及方式：

（1）获取地点：福建中招项目管理有限公司（福州市鼓楼区五四路19号国泰大厦五层）。

（2）获取方式：到福州市鼓楼区五四路19号国泰大厦五层福建中招项目管理有限公司处报名获取；或将所需获取的项目编号、公司名称、联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱和公司地址标注后发送至本公司邮箱：fjzzjtgl@163.com。潜在投标人获取招标文件时的单位名称应与投标时的单位名称一致，代理公司不接受未按规定获取招标文件的潜在投标人投标与质疑。

6.3、招标文件售价：50元人民币，售后不退。

7.投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.招标公告的公告期限：自发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.采购人：福建理工大学

地址：福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号

联系人：陈老师
联系电话：0591-62185027
11.代理机构：福建中招项目管理有限公司
地址：福州市鼓楼区五四路19号国泰大厦五层
联系人：林键、东海霞、陈峰
联系电话：0591-62623605
附1：账户信息

	购买标书、投标保证金账户
	开户名称：福建中招项目管理有限公司

	
	开户银行：招商银行股份有限公司福州东街口支行

	
	银行账号：5919 0583 3810 101

	注：投标人应认真审查清楚相应账号，投标保证金缴错账号而产生的一切后果由其自行承担。


附2：采购标的一览表

采购包1：
采购包预算金额（元）：465810.00
采购包最高限价（元）：465810.00
采购包保证金金额（元）：4600.00

	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否允许进口产品

	1
	福建理工大学帕特雷学院AI智慧教室建设采购项目
	1
	465810.00
	批
	工业
	否


报价明细要求：
	品目号
	报价明细内容
	报价要求
	数量
	计量单位
	最高限价（元）

	1
	多融合控制终端
	不得超过最高限价
	3
	台
	75000

	2
	触摸控制器
	不得超过最高限价
	3
	台
	6000

	3
	时序控制器
	不得超过最高限价
	3
	台
	3600

	4
	语鉴智盒
	不得超过最高限价
	3
	台
	45000

	5
	智能书写终端
	不得超过最高限价
	6
	台
	39000

	6
	智能教学网关
	不得超过最高限价
	15
	个
	150000

	7
	数字音频主机
	不得超过最高限价
	3
	个
	17400

	8
	老师指向性麦克风
	不得超过最高限价
	6
	个
	4800

	9
	鹅颈麦
	不得超过最高限价
	3
	个
	1800

	10
	双无线麦克风
	不得超过最高限价
	3
	套
	12210

	11
	教学音箱
	不得超过最高限价
	12
	个
	9600

	12
	4K双目云台老师摄像机
	不得超过最高限价
	3
	个
	18600

	13
	4K双目云台全景摄像机
	不得超过最高限价
	3
	个
	18600

	14
	物联网网关
	不得超过最高限价
	3
	个
	3000

	15
	智能开关面板
	不得超过最高限价
	3
	间
	6000

	16
	红外转发模块
	不得超过最高限价
	3
	间
	3000

	17
	LED时钟
	不得超过最高限价
	3
	个
	3600

	18
	交换机
	不得超过最高限价
	3
	台
	3600

	19
	施工安装辅材
	不得超过最高限价
	3
	间
	45000


第二章 投标人须知前附表

	特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	序号
	招标文件（第三章）
	编列内容

	1
	6.1
	是否组织现场考察或召开开标前答疑会：不组织。

	2
	10.4
	投标文件的份数：

（1）纸质投标文件：

资格及资信证明部分的正本1份、副本2份；
报价部分的正本1份、副本2份；

技术商务部分的正本1份、副本4份。
（2）可读介质（光盘或U盘）1份。

	3
	10.5-(2)-③
	允许散装或活页装订的内容或材料：

（1）投标文件的补充、修改或撤回；
（2）其他内容或材料：无。

	4
	10.7-(1)
	是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：

采购包1：不允许。

	5
	10.8-(1)
	投标有效期：投标截止时间起90个日历日。

	6
	10.10-(2)
	密封及其标记的具体形式：

（1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。
（2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投采购包”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建中招项目管理有限公司不承担责任。
（3）报价部分、资格及资信证明部分、技术商务部分正本用A4幅面纸张打印，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，在封面盖公章，并加盖骑缝章或每页盖公章（非报价专用章或业务章，以下同）。副本可用正本的完整复印件并胶装成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样。
（4）投标人必须将报价部分、资格及资信证明部分、技术商务部分单独装订，按照报价部分、资格及资信证明部分、技术商务部分三个部分分别密封。正本与副本如有不一致，则以正本为准。
（5）投标人随投标文件一同提交的电子文件（若有要求）：含报价部分、资格及资信证明部分、技术商务部分的电子文件（投标文件按招标文件规定签字并加盖公章后制作成PDF格式存放在U盘或其他闪存介质中，无病毒），其中所有文件不留密码。

	7
	12.1
	确定中标候选人名单：

采购包1：1名。

	8
	12.2
	本项目中标人的确定（以采购包为单位）：

（1）采购人应在收到评标报告5个工作日内确定中标人。

（2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：

中标候选人并列的，则采取随机抽取方式确定。

（3）本项目确定的中标人家数：

采购包1：1名。

	9
	13.2
	合同签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

	10
	15.1-(2)
	质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。

	11
	15.4
	招标文件的质疑：

（1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。

（2）质疑时效期间：

①应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向福建中招项目管理有限公司提出；

②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建中招项目管理有限公司提出。
③在法定质疑期内质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。

④不接受未购买招标文件的潜在投标人提出质疑。

※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。

	12
	16.1
	监督管理部门：福建理工大学

	13
	17.1
	信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）：

福建理工大学信息公开栏，网址：https://xxgk.fjut.edu.cn/

福建理工大学资产管理处，网址：https://zcglc.fjut.edu.cn/
福建中招项目管理有限公司官网，网址：http://www.zzxmgl.com.cn
※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以福建理工大学信息公开栏发布的为准。

	14
	18
	（1）本项目代理服务费：

代理服务费用收取对象：中标/成交供应商

代理服务费收费标准：1.以中标通知书规定的中标金额作为收费的计

算基数，根据以下标准收取:100(万元)以下收费费率标准:1.10%。代理服务费计算后不足3000元的按3000元计取。2.代理服务费由中标供应商在领取中标通知书的同时，以转账、电汇、现金存款等付款方式一次性缴清。3.代理服务费账户开户名称：福建中招项目管理有限公司，账 号：5919 0583 3810 101，开户行：招商银行股份有限公司福州东街口支行。
（2）其他：无。

	15
	10.9
	投标保证金：

（1）投标保证金金额：详见《采购标的一览表》。

（2）投标保证金的提交：投标人应以银行转账等公对公（非现金）形式向福建中招项目管理有限公司提交投标保证金，并保证于投标截止时间之前到达招标文件指定账户上，福建中招项目管理有限公司将以开户银行系统显示的投标保证金到账时间为依据进行确认。（请在投标保证金转账单上注明“（项目编号） 采购包*保证金”等有关项目信息的类似字样。）


第三章 投标人须知

一、总则

1.适用范围

1.1本项目属于非依法必须招标的项目、非依法进行的政府采购项目。采购人根据内控制度，同时参照政府采购程序规范本次采购活动。采购文件中关于“政府采购”的有关表述（若有），仅出于表述参照政府采购程序过程的目的。在适用法律上不受政府采购相关法律法规限制，遵循本采购文件有关规定。投标人提交投标文件后，即视为其完全熟悉和理解采购文件中的要求、条款和条件，且无任何异议，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2.定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务或工程。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3.合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4.投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5.招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建中招项目管理有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建中招项目管理有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建中招项目管理有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建中招项目管理有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建中招项目管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6.现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7.更正公告

7.1若福建中招项目管理有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建中招项目管理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8.终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建中招项目管理有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建中招项目管理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9.投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合资格条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10.投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

（4）投标人应根据招标文件第七章投标文件格式中的注意要求编制投标文件，否则由此造成被认定为负偏离、投标无效等后果由投标人自行承担。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。
②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。
③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。
（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建中招项目管理有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认或捺印；

b.加盖投标人的单位公章或校正章或由投标人代表。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建中招项目管理有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建中招项目管理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建中招项目管理有限公司保证金账号银行查询为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建中招项目管理有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以合同签订时间为准。

④终止招标的，福建中招项目管理有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；
⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建中招项目管理有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11.开标

11.1福建中招项目管理有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建中招项目管理有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会，如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认，投标人代表的签字确认视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未到开标现场参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建中招项目管理有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建中招项目管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

六、中标与采购合同

12.中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建中招项目管理有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建中招项目管理有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13.采购合同

13.1签订采购合同应遵守相关规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见投标人须知前附表的13.2。

13.3采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14.询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建中招项目管理有限公司提出询问，福建中招项目管理有限公司将在收到函件后7个工作日内进行答复。

15.质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在规定的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 福建中招项目管理有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16.投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、采购要求

17.包括但不限于下列具体要求：

17.1本国产品与非本国产品相关约定

17.1.1本国产品

（1）本国产品标准本国产品应当符合以下条件： ①在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； d.简单的上漆、磨光和分装； e.其他不属于属性改变的情形。 ②在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。 ③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。

（2）本国产品标准的适用范围本国产品标准适用于货物，包括采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）对本国产品的支持政策采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.1.2 非本国产品

17.1.2.1 进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.1.2.2 其它非本国产品：指非进口产品且不符合本国产品标准的产品。

17.2采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的中小企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在采购活动中视同中小企业。

（2）在采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.5为采购需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

17.本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

17.1指定媒体：详见招标文件第二章。

17.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

18.其他事项：详见招标文件第二章。

第四章 资格审查与评标

一、资格审查

1.开标结束后，由福建中招项目管理有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建中招项目管理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建中招项目管理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

	序号
	资格审查要求概况
	评审点具体描述

	1
	单位授权书
	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

	2
	营业执照等证明文件
	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

	3
	提供财务状况报告（财务报告、或资信证明）
	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。

	4
	依法缴纳税收证明材料
	①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	5
	依法缴纳社会保障资金证明材料
	①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	6
	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
	①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

	7
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
	①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	8
	信用记录查询结果
	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动（投标截止时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

	9
	联合体协议（若有）
	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。


②其他资格证明文件：

采购包1：

	资格审查要求概况
	评审点具体描述

	资格承诺函（若有）
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供营业执照等证明文件、财务状况报告（财务报告、或资信证明）、依法缴纳税收证明材料、依法缴纳社会保障资金证明材料、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明。资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

【※注意：①投标人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。②投标人应对其承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。③投标人应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法追究相关的法律责任。】


（3）投标保证金。

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

	明细

	未按照招标文件规定提交投标函

	未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

	未按照招标文件规定提交投标保证金


采购包1：

资格审查不合格项： 

	情形
	明细

	其他情形
	资格及资信证明部分中不得出现全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格性审查不合格。


1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2.资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建中招项目管理有限公司统一对外发布。

3.资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建中招项目管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4.资格审查结束后，由福建中招项目管理有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建中招项目管理有限公司统一对外发布。

②对福建中招项目管理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6.评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

	明细

	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性

	明细

	若投标人的技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效标处理。

	技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则按无效投标处理。

	出现招标文件《第五章  招标内容及要求》中“二、技术和服务要求”投标无效规定或“★”标示的内容为负偏离的，按无效投标处理。

	不符合招标文件中规定的其它实质性要求条款的，按无效投标处理。


商务符合性

	明细

	技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则按无效投标处理。

	出现招标文件《第五章 招标内容及要求》中“三、商务条件”中的任何一项要求存在负偏离或者未响应的，按无效投标处理。

	不符合招标文件中规定的其它实质性要求条款的，按无效投标处理。


价格符合性：

	明细

	投标人提交的是可选择的报价的，按无效投标处理。

	投标人的报价超过最高限价的，按无效投标处理。


6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：中标候选人并列的，则按“价格部分”的得分高低排序；若投标人的评审得分相同且价格部分得分也相同的，则按“技术部分”的得分高低排序；若评审得分相同且价格部分与技术部分得分也相同的，则按“商务部分”的得分高低排序；若评审得分相同、价格部分得分相同且技术部分得分与商务部分得分也相同的，则采取随机抽取方式确定。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建中招项目管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7.评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：综合评分法

7.2评标标准

采购包1：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时）。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为30.00分
报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。
价格扣除的规则如下：
优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下：
	项目
	比例
	方法

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位
	15.00%
	1、对小、微企业报价给予15%的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。4、本采购包为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属详见“采购标的一览表”，未按要求填写的将被视为无效投标。

	节能、环境标志产品
	10.00%
	根据《福建省财政厅关于加强政府绿色采购工作的通知》（闽财规〔2024〕3号）文件，本采购包给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一采购包内的节能、环境标志产品部分价格扣除只对属于清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除。③若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则不给予价格扣除。获得上述认证的产品在报价时应提供有效证明材料）。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。④投标人在报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并于投标文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件）。


其他：对本国产品的支持政策按第三章“17.1本国产品与非本国产品相关约定”执行。
技术项（F2×A2）满分为61.0000分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	技术和服务要求响应情况
	21.00
	是
	根据投标人对招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”中技术参数的响应、承诺情况（各评审项中所属子项技术参数任一项内容有负偏离的，视为整项评审项负偏离）进行评分：标注“▲”的技术参数为重要技术指标，每负偏离一项扣3分，共计7项，合计21分；正偏离不加分。【注：①招标文件中技术指标若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。②投标人必须根据该评审内容，对照招标文件的要求逐项进行应答，如实说明正、负偏离情况，否则，有可能做出不利于投标人的评判（负偏离）。③技术和服务要求中有要求提供截图、图片或其他佐证材料的，投标人在《技术和服务要求响应表》中须注明该佐证材料的具体页码，并在佐证材料中作出明显标识以便评审，否则有可能做出不利于投标人的评判（负偏离）。④演示项不计入此部分评分。】

	技术和服务要求响应情况
	30.00
	是
	根据投标人对招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”中技术参数的响应、承诺情况（各评审项中所属子项技术参数任一项内容有负偏离的，视为整项评审项负偏离）进行评分：未标注“▲”且非演示项的技术参数为普通技术指标，每负偏离一项扣0.2分，共计150项，合计30分；正偏离不加分。【注：①招标文件中技术指标若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。②投标人必须根据该评审内容，对照招标文件的要求逐项进行应答，如实说明正、负偏离情况，否则，有可能做出不利于投标人的评判（负偏离）。③技术和服务要求中有要求提供截图、图片或其他佐证材料的，投标人在《技术和服务要求响应表》中须注明该佐证材料的具体页码，并在佐证材料中作出明显标识以便评审，否则有可能做出不利于投标人的评判（负偏离）。④演示项不计入此部分评分。】

	技术能力1
	2.00
	是
	根据投标人或所投序号1“多融合控制终端”产品的制造商具有智能AI课件识别分析系统相关的计算机软件著作权登记证书的得2分，满分2分。须提供软件著作权证书复印件：①软件著作权证书如是投标人或所投产品制造商自有，须提供软件著作权证书复印件，同时证书中单位名称应与投标人或所投产品制造商名称一致；②软件著作权证书如是外购的，须提供软件著作权证书复印件，同时提供以投标人署名外购发票或购买协议。

	技术能力2
	2.00
	是
	根据投标人或所投序号4“语鉴智盒”产品的制造商具有与智能语音识别分析系统相关的计算机软件著作权登记证书得2分，满分2分。须提供软件著作权证书复印件：①软件著作权证书如是投标人或所投产品制造商自有，须提供软件著作权证书复印件，同时证书中单位名称应与投标人或所投产品制造商名称一致；②软件著作权证书如是外购的，须提供软件著作权证书复印件，同时提供以投标人署名外购发票或购买协议。

	演示项1
	3.00
	是
	根据投标人对序号1“多融合控制终端”部分关键技术功能演示情况进行评分：能够成功演示下述功能的得3分，未提供演示或提供演示不符合要求的均不得分。投标人须自行配备演示设备，所有演示时间（演示功能1-2）总共不超过15分钟。设备应为一体化成型设计，而非临时拼凑的残次品，必要时评标委员会可对演示样机进行检查。演示提供的应标设备须为投标人在投标文件中响应的设备，否则视为虚假应标。演示所需的设备，由投标人自行准备。现场仅提供电源，演示后需将应标设备封存。

演示内容：演示终端内置图像识别AI分析功能。当终端检测到HDMI输入信号为PPT画面时，无需任何操作即可自行保存，并可在终端内置WEB端查看提取到的PPT内容。

	演示项2
	3.00
	是
	根据投标人对序号4“语鉴智盒”部分关键技术功能演示情况进行评分：能够成功演示下述功能的得3分，未提供演示或提供演示不符合要求的均不得分。投标人须自行配备演示设备，所有演示时间（演示功能1-2）总共不超过15分钟。设备应为一体化成型设计，而非临时拼凑的残次品，必要时评标委员会可对演示样机进行检查。演示提供的应标设备须为投标人在投标文件中响应的设备，否则视为虚假应标。演示所需的设备，由投标人自行准备。现场仅提供电源，演示后需将应标设备封存。

演示内容：支持语音转文字功能。设备可接入麦克风采集中文语音信号并转换生成字幕，通过HDMI接口输出画面至显示屏幕，屏幕同步展示语音转写文字内容。


商务项（F3×A3）满分为9.0000分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	响应承诺
	3.00
	是
	根据投标人承诺维保期内接到采购人通知0.5小时内响应，3小时内到达使用现场，6小时内完成维修服务的得3分；承诺维保期内接到采购人通知1小时内响应，5小时内到达使用现场，12小时内完成维修服务的得2分；承诺维保期内接到采购人通知2小时内响应，8小时内到达使用现场，24小时内完成维修服务的得1分。须提供承诺函（格式自拟），未提供或不满足要求的不得分。

	售后服务方案
	3.00
	否
	根据投标人针对本项目提供售后服务方案(包含但不限于：售后服务承诺、维护服务方案等)，由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述且基本能够适用于本项目的得2.75分；方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.5分；未提供的不得分。

	培训方案
	3.00
	否
	根据投标人针对本项目提供培训方案(包含但不限于：培训人员的组织、培训进度安排、培训的具体内容等)，由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述且基本能够适用于本项目的得2.75分；方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.5分；未提供的不得分。


异常低价审查
	项目
	描述

	异常低价审查
	参照《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），结合本项目（采购包）实际情况，采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）本项目响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即本项目响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。（2）本项目响应报价低于通过符合性审查次低报价供应商响应报价50%的，即本项目响应报价＜通过符合性审查次低报价供应商响应报价×50%。（3）本项目响应报价低于最高限价45%的，即本项目响应报价<最高限价×45%。（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。


评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

b.评标价相同的并列。

8.其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。

8.4其他：投标人应按照招标文件设定的评审因素节点编制投标文件，对各评审因素进行答应时，应答内容若需另页提供相关佐证材料的，应在应答说明中注明另页提供的相关佐证材料在投标文件中的所在页码，并在提供的佐证材料中做好佐证评审因素内容的标识。投标人提供的相应证明材料复印件（含扫描件）均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章，原件备查。未按以上要求的，评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 

第五章 招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）
1.为加快推进信息化时代教育变革，推动教育信息化与课堂教学深度融合，创新人才培养模式，推行启发式、参与式、研讨式现代化教学方式，福建理工大学帕特雷学院结合自身国际化办学定位与常态化外教授课的特色教学需求，拟实施本次AI智慧教室建设采购项目。
当前学院涉外教学存在明显痛点，外籍教师授课存在语言沟通壁垒，师生跨语言互动受限，学生外文课程听课难度大、学习效率偏低，传统教学模式已无法适配国际化复合型人才的培养需求。本项目立足学院跨境教学、国际中文教育的核心办学场景，有效补齐涉外教学短板。
本项目可实时将外教授课语音转化为可视化字幕，有效破除跨语言教学障碍，降低学生外文听课学习门槛，全面适配外教授课、双语教学、国际文化交流等多元化办学场景。构建完整的智慧教学环境空间，集成高清智能录播、沉浸式互动教学、外语实时翻译等多项核心能力，有效解决传统涉外教学资源零散、复用率低的问题。同时，系统支持小组研讨、沉浸式互动授课，彻底打破传统单向授课模式，推动浅层课堂问答转变为深度师生思维互动，丰富国际化教学形式，满足差异化、多元化教学需求。建成后将全面升级学院智能化教学体系，持续强化国际化办学核心竞争力，稳步提升涉外教学质量与国际复合型人才培养水平，为学院国际化教育高质量发展提供有力支撑。

2.投标人为本次项目提供的货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，并按正规销售渠道供货，投标货物为全新原装未启封的设备（未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹等）。货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。国家有CCC强制性规定的产品还必须符合国家CCC强制性认证规定。中标人在中标后，因产品停产或更新换代等因素导致无法供货的，由产品制造商、中标人出具说明，经采购人书面确认后，可按原中标单价更换为技术参数更优的产品。

3.投标人可按采购包投标，对同一采购包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以采购包为单位。

4.投标人报价应包括货物所涉及有关项目的所有费用；包括：全部货物制造、运输、保险、装卸、安装、调试、搬运、基础制作、水电连接、旧设备拆除处置（若有）及设备就位、培训、保修、备品备件、专用工具、售后服务、垃圾弃置及相关税费、管理费和利润等一切相关费用。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更，采购人不再另行支付任何其他费用。

5.招标人有权在签订合同前对中标人投标文件中所提供的所有产品彩页、功能截图、检测报告等证明材料进行真实性核查。中标人须无条件配合提供测试样机或开放软件功能供招标人核验。若发现材料造假，招标人将取消其中标资格，不予退还投标保证金，并追究其法律责任。中标人不得转包或分包他人，若发现转包或分包，采购人有权终止协议，且中标人必须赔偿由此给采购人带来的一切损失。

6.本次采购项目的核心产品为：智能教学网关，若提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按本招标文件第四章资格审查与评标6.4比较与评价执行。

注：以上为本项目总体概况及要求，投标人务必仔细阅读上述条款。投标人参加本次投标活动即视为已完整阅读并认可上述项目概况及相关条款，无需就上述内容在技术和服务要求响应表中进行响应。
二、技术和服务要求（标注“★”的条款为不允许负偏离的实质性要求）

	序号
	货物名称
	技术性能参数

	1
	多融合控制终端
	1、系统结构：工业级设计标准，采用一体化嵌入式成型设计，设备不高于1.5U，适合安装在讲台、机柜中。可拆卸，主机与控制面板分体式结构设计，主机与控制面板采用标准网络接口。（评审项1）

2、具备多媒体控制、物联网控制、路由组网、视频信号切换、录播、直播、导播、资源回看、U盘拷贝、IP广播、视音频编解码、多屏模式显示、AI教学应用等功能。（评审项2）
3、数据及控制接口：整机具备≥7路10M/100Mbps/1000Mbps自适应RJ45网络接口，支持网络自组网及端口映射通信，实现“虚拟专用网络技术”，简化教室设备IP配置；内置无线接入模块，同时支持2.4G、5G无线网络连接；具备≥8个RS232控制接口，≥3路IO输入/输出，≥2个5V/12V可切换电源开关，可控制讲台或门禁锁；具备≥16个USB接口，≥4个USB 3.0接口，≥2路SATA扩展接口，≥1路NVMe接口，保证USB数据接口的使用传输。（评审项3）
4、视频接口：整机具备≥9个HDMI接口（≥4个HDMI输入和≥5个输出），为简化教师自带笔记本使用需求，需具备通道自动检测与切换功能，即主机检测到HDMI有外接输入时，主机会自动切换显示信号至HDMI输入源画面；具备≥1个PGM接口，外接显示屏可实时查看录制导播回显画面。（评审项4）
▲5、多模态身份认证：整机支持多模态身份认证，设备锁定状态下，可通过刷卡/插卡、密码、二维码、人脸识别等多种方式进行解锁。

6、设备集群控制及信号调度：整机支持一键上课联动开启电脑、显示器等多媒体设备，一键下课关闭教室内所有上电设备；支持外接第三方桌面控制屏幕，调用虚拟控制窗口实现一键上下课、信号切换、音量调节、电源开关。也可对录播画面进行导播切换、实时导播回显以及录制直播的功能操作。（评审项5）
7、“全双工，双线程”录制：整机内置专业级录播直播系统，采用“全双工，双线程”的分流录制技术，教室本地录制布局切换，不影响平台巡课页面布局，保证教室本地录制和后台巡课效果；（评审项6）
▲8、整机支持≥6画面同步录制，可同时将课件画面、4路师生摄像头画面及板书画面纳入录制和直播范围，实现导切画面的录制，支持本地录制视频的实时回看；支持分别设置各视频输入源通道及麦克风通道的声音开关及音量大小，支持设置各通道合流后声音开关及音量大小，支持锁定视频源通道的音量合成控制，实现各视频输入源通道未加入合流画面时也可以将该通道的声音加入合流声音。支持录制画面提前完成合流后上传至平台，合流视频支持≥1080P上传，减少占用学校网络带宽。【投标人须在投标文件中提供由国家认可的（可查询）第三方权威检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告复印件等证明材料予以佐证】
9、IPC自动检测：整机支持IPC自动检测技术（能力），通过系统认证后即可接入IPC信号源。支持对认证的IPC进行管理，自动获取IPC地址、账号、密码、认证状态等，配置视频源时可快速选择已认证的IPC地址。（评审项7）
10、智能导播录制策略：整机支持手动控制录制的开始与停止。支持设置录制分段模式，可按录制文件大小或录制文件时长进行录制分段。支持设置覆盖策略，即录制时超出磁盘容量支持设置覆盖旧文件或自动停止录制；支持设置自动导播策略，可对通道优先级进行配置，系统可根据摄像头捕捉事件上报及导播策略设置自动切换通道布局位置；具备云台控制功能，可实现摄像头多方向移动、变焦、灵敏度调节、画面镜像控制，在控制过程中可以通过视频源通道的预览窗口看到实时效果。（评审项8）
●11、演示终端内置图像识别AI分析功能。当终端检测到HDMI输入信号为PPT画面时，无需任何操作即可自行保存，并可在终端内置WEB端查看提取到的PPT内容。（演示项-1）

▲12、在录播配置下，支持≥6路视频画面的实时录制和画面预览；支持图文包装，实现≥12种视频转场效果，并可在线制作视频台标、字幕、片头、片尾。在不停止录像的情况下，支持即时录像、即时回放功能，允许用户快速拖拽视频通道进行录像和回放，同时支持快放和慢放操作。【投标人须提供演示视频】
13、协议：整机支持≥1080P分辨率下60fps的H.265/H.264视频编码，确保录制内容清晰流畅；支持4K分辨率下60fps的H.265/H.264/VP9视频解码，兼容多种主流编码格式，满足超高清视频播放需求。音频方面，支持AAC压缩格式，48KHZ采样率，保证音质清晰饱满；同时，支持4K视频信号的输入和输出，满足高清视频采集和显示需求。流媒体输出方面，支持RTMP/RPSP/HTTP_FLV等多种主流视频流协议，方便进行直播和视频传输。可通过vlc等通用播放器软件，访问智能终端主机的IP地址即可播放实时编码视频流。支持断点续传功能，如视频上传过程中出现断电重启的情况，网络、供电恢复后可断点续传，避免视频文件上传失败。（评审项9）
▲14、录制系统配置：整机支持对录播视频源管理、直播设置、录制设置、导播策略设置、图文包装设置、文件管理、课堂信息、定时任务等功能进行单独设置调节。录播视频源管理中，可单独对不低于6路视频通道的信号源类型、音频状态、信号源分辨率等状态进行状态的查看和切换。直播设置中，可单独对不低于6路视频通道码率、帧率、分辨率的设置，手动选择通道参与直播。【投标人须在投标文件中提供由国家认可的（可查询）第三方权威检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告复印件等证明材料予以佐证】
▲15、IP音视频广播：具备无人值守语音解码模块，支持HTTP、RTSP、UDP、RTMP等主流流媒体协议；主机关机情况下可自动接收身份认证平台呼叫台语音直播，用于临时、应急语音、直播应用，强制广播时支持面板锁定。支持图片、文字、音频、音视频广播接收功能，可将平台推送的任务信息解码播放，终端接收到任务信息后自动运行播放，实现IP音视频广播业务。【投标人须在投标文件中提供由国家认可的（可查询）第三方权威检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告复印件等证明材料予以佐证】
16、支持可视化WEB管理后台，具备终端配置及录播配置功能，无需外置配置工具，访问终端的后台，输入账号及密码，即可实现终端的配置及管理；提供基本信息及相关参数查看，支持网络配置、用户管理、系统升级、运行状态的系统配置选项。支持设置课件通道、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、电影通道录制开关及录制视频格式、码率、分辨率等录制参数。（评审项10）
17、串口自定义：提供灵活的串口配置功能，可自由的对串口波特率进行调节，串口功能可根据用途进行功能定义，提供控制和刷卡的应用模式，在控制模式下串口支持三种模式应用。在自定义应用模式时，串口参数可根据用户的需求自行输入。【投标人须在投标文件中提供由国家认可的（可查询）第三方权威检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告复印件等证明材料予以佐证】（评审项11）
18、在终端配置下，支持通过WEB端对终端的控制面板布局管理进行可视化的自定义编辑，通过拖拽的方式实现布局的调整、增加和删除；通过保存模板，可在控制面板上显示和模板相同的布局；支持终端自定义添加动作事件，终端自定义添加按键，并关联自定义事件。（评审项12）
19、内置智能运维功能，支持接口脱落检测，接口检测信息和数据可实时上传至平台，并支持将检测结果进行汇总，为智能运维预警平台提供接口检测数据。支持将接口脱落自动生成报修工单，实现全流程的智能运维系统功能。（评审项13）
▲20、可通过U盘拷贝将本地录制视频文件直接拷走，实现随拷随走；也可将课堂内录制的本地视频资源上传至校园管理平台中，供教师和学生在课后进行资源下载、回看。【投标人须在投标文件中提供由国家认可的（可查询）第三方权威检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告复印件等证明材料予以佐证】
二、含配套软件平台

21、系统平台基于BS架构，保证了灵活便携，只需在浏览器上打开网址并输入具有相应权限的账号即可登录并进行相关操作。（评审项14）
22、支持定制第三方终端设备与云平台的对接服务，实现云+端统一化管理。（评审项15）
23、支持自定义设置管控组，可针对不同区域或不同管控内容设定管理人员及管理权限，可控设备包括终端、云台、电脑、断路器、灯、空调、风扇、窗帘、门、情景模式、电子班牌等，实现不同校区、不同楼栋、不同教室内所有通电设备的精细化权限控制。（评审项16）
24、可实时呈现教室画面，并同步展示对应的课堂信息，如课程名称、授课教师等。（评审项17）
25、支持在单间教室管理界面查看教室画面（教室电脑桌面、2路摄像头画面）、教室环境信息（温度、湿度、照度、PM2.5、二氧化碳浓度）、能耗数据（电流、电压、频率、总电量）、设备状态（CPU使用率、CPU温度、FLASH使用率、内存使用率等）、课表信息、电源箱状态等。（评审项18）
26、支持手动创建设备：输入所属学校、校区名称、教学楼、教室名称、品牌、型号、设备负责人、供应商、序列号、设备名称、IP、端口等，即可完成设备的创建。（评审项19）
27、支持电脑关机、电脑取消关机，支持远程接管教室计算机桌面，实现软件安装、卸载、OFFICE文档操作等，支持远程重启电子班牌。（评审项20）
28、支持查看对应教室当前录播/直播中的任务，支持快速发起对应教室的录制/直播任务，支持一键停止对应教室正在进行中的录制/直播任务。（评审项21）
29、支持查看对应教室的所有录制资源，支持按日期筛选查看历史资源。（评审项22）
30、支持查看对应教室的操作日志，包括终端日志、数据下发日志、门禁日志等。支持针对教室设置不同的情景模式，设置对应情景模式下，不同设备的动作及时间顺序；支持设置情景名称、情景图标，并能够按顺序添加设备类型（终端，断路器，灯光面板、调光器、红外转发器、风扇调速器、窗帘控制器等物联设备，电子班牌灯）、可以执行的动作和延迟时间，支持快速对已添加的动作调整顺序。（评审项23）
31、支持一键控制上课、下课，控制面板锁、讲台锁、终端报警、门禁、投影仪等。支持勾选要控制的教室进行批量化控制，包括面板全开、面板全关、空调全开、空调全关、开门等操作。（评审项24）
32、支持对视频的输入、输出、显示场景、显示模式等进行切换控制，支持对终端输出音频等进行控制调节。（评审项25）
33、支持对设备信息进行二维码查看及下载、信息修改、停用、删除等操作，支持通过搜索设备名称对设备信息进行快速检索。（评审项26）
34、支持IO输入信号检测，支持对IO输出与直流开关进行控制。支持对教室情景模式进行控制，实现一键点击情景，相关设备自动根据情景设定启停。支持在列表快速查看每间教室的多媒体设备情况，如：终端、电脑、投影仪、IP电话、老师摄像头、学生摄像头、课件画面配置情况、设备状态、流地址情况，支持勾选要控制的教室进行批量化控制，包括上课、下课、刷新、锁定讲台锁、解锁讲台锁、打开PC电源、关闭PC电源。（评审项27）
35、支持在列表快速查看每间教室的物联网设备情况，如：环境传感器、断路器、电表、灯、空调、风扇、智能锁、门禁主机等配置情况及设备状态。（评审项28）
36、截图评价：点击画面中的截图评价功能，可对当前画面进行截屏并生成评价；自动生成教室/课堂信息，支持巡课人员对课堂情况（课堂纪律、教室卫生情况、老师到岗情况、仪容仪表等方面）进行打分及文字评价。（评审项29）
37、巡课日志：支持对巡课记录进行查看，编辑及通过日期或关键字搜索；巡课记录列表可快速查看巡课信息，包括巡课人、教室、标记时间及评语，点击可查看巡课记录详情。（评审项30）
38、支持将教师讲话内容转化为文字并在视频中同步生成可开关字幕；支持教学关键词提取，系统敏感词库匹配预警功能，可统计讲课字数，关键词、敏感词数量，敏感词出现次数等数据；支持针对课堂内容智能分段并生成对应摘要与总结；支持生成课堂词云；支持查看课堂语音转化的文本内容，提过自定义搜索及关键词、敏感词快速检索功能，可根据文本内容一键定位至视频对应时间点。（评审项31）
39、支持按课程查看巡课情况，统计课程巡课人数、评价数，对于存在录像的课程进行回看，根据课程、教师等关键字快速筛选。支持根据配置，通过算法实现随机或全部展示其他教师本学期进行中、已结束的课堂数据，查看高清课堂画面及排课信息。（评审项32）
40、支持创建多个巡课组，可针对不同区域指定管理人员，实现精细化管理；支持对不同的巡课组进行批量操作，如批量恢复、批量停用、批量删除等。支持对巡课组配置范围内的，实现全维度实时可视化巡课。（评审项33）
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	触摸控制器
	1、显示屏幕：支持壁装/嵌入式两种安装方式的触控屏，LCD屏≥10.1英寸高清全视角屏，屏幕比例≥16:10，分辨率≥1280*800，对比度≥800，亮度≥250cd/㎡。（评审项34）
2、核心硬件：采用内置≥2GB运行内存、≥32GB存储容量；配备≥10点电容式触摸屏。（评审项35）
3、视频接口：配备≥1路HDMI输出接口，可用于拓展外部显示设备。（评审项36）
4、音频接口：配备≥1路3.5mm麦克风输入接口与立体声耳机输出共用接口；内置麦克风，支持清晰音频采集；搭载≥2个喇叭，音质清晰，适配语音播报及音频监听需求。（评审项37）
5、数据接口：配备≥1路USB 3.0接口，可复用为OTG调试口。（评审项38）
6、网络接口：配备≥1路100M/1000M自适应以太网接口。（评审项39）
7、摄像头：前置≥200W摄像头，支持清晰图像采集，适配人脸识别等鉴权场景。（评审项40）
8、输入电源：采用DC≥12V电源输入。（评审项41）
9、操作界面：采用图形化操作界面，简洁直观、易于上手，适配校园运维人员及教师快速操作，降低使用门槛。（评审项42）
▲10、图形化操作界面，控制终端支持实现一键上下课操作、视频通道切换、一体机/投影仪开关操作、幕布电源控制、音量调节、录播导播、导播画面监看、资源回放、环境物联控制（灯光、窗帘、风扇、空调等）、一键呼叫对讲等功能。（须提供产品功能截图进行佐证）

	3
	时序控制器
	1、≥8路可编程电源控制箱，机箱前面板具有≥8路对应的应急开关可独立控制电源箱供电且其中具备≥2路投影幕升降开关，强弱电彻底分离，减少干扰和电磁辐射，采用弱电统一控制强电的基本原则，为所有外设提供工作电源。（评审项43）
2、电源控制箱与多媒体智能控制终端主机通过串口线进行通信，并且通过智能控制终端主机对独立电源箱的各路电源进行单独编码控制，通过串口控制中控、投影机、幕布、电脑、功放等设备电源的通断。（评审项44）
3、通过串口级联主机。供电控制接口双备份功能，可自动时序供电和手动方式强制供电；所有供电设备的通断均要求实现时序通断，避免设备使用高峰时同时的开启及断电带来的安全隐患。（评审项45）

	4
	语鉴智盒
	1、算力：≥6TOPS NPU，支持≥8K视频解码。（评审项46）
2、接口：HDMI IN≥1、HDMI OUT≥1、RJ45千兆网口≥1、3.5音频输出口≥1、3.5音频输入≥1、USB3.0≥1、USB2.0≥1。（评审项47）
3、支持硬盘快速装拆，无需拆机。支持SD卡槽≥1、Sata硬盘卡槽≥1、UAC音频输出≥1。（评审项48）
4、支持无线蓝牙麦克风贴近主机实现配对。（评审项49）
5、内置WiFi模组，支持无线网络连接配对。（评审项50）
●6、支持语音转文字功能。设备可接入麦克风采集中文语音信号并转换生成字幕，通过 HDMI 接口输出画面至显示屏幕，屏幕同步展示语音转写文字内容。（演示项-2）
7、输入源支持：支持 HDMI 输入、网络流（RTSP/RTMP/HTTP/SRT）输入，同时可接入音频设备，为实时字幕转写及同声传译提供稳定音频源。（评审项51）
8、内置语音转写模型，支持本地/云端模型切换，覆盖中文、英语、中英混合、韩语、俄语、日语、粤语等多种语言，支持实时/离线转写。（评审项52）
9、支持通过浏览器访问，实时查看正在录制的画面；支持自定义 HDMI 输出画面的背景图、字体颜色、背景颜色、字号大小、纠错字体颜色及显示位置。（评审项53）
10、支持系统状态监控，可查看设备 IP 地址、当前时间、当前录制状态、蓝牙配对状态、硬盘状态、SD卡状态。支持查看设备运行时间、CPU 占用情况、内存占用情况、磁盘使用情况、NPU占用情况等性能指标。（评审项54）
11、支持对课堂录像进行离线语音转写，可将音频内容转化为结构化文本。（评审项55）
12、可对教师课堂授课语速进行分析统计讲授内容总字数、课程总时长、实际讲授时长及平均语速。（评审项56）
13、可自动对课堂提问进行分类统计，具体涵盖记忆型提问、理解型提问、应用型提问、分析型提问、评价型提问、创造型提问及其他类型提问，助力教学目标达成度评估。（评审项57）
14、互动指数：支持生成直观的师生互动指数热力图，通过清晰的指数呈现，让用户快速掌握一整堂课中师生互动的具体情况，直观了解课堂互动效果。（评审项58）
15、支持学生专注度分析：能依据课堂内容，对课堂活跃度、课堂参与度进行精准的数值化分析，清晰呈现学生课堂状态，为提升课堂教学效果提供方向。（评审项59）
16、支持根据课堂内容进行整体总结分析：可基于课堂语音内容，自动生成全面的课堂概要与总结，帮助用户快速梳理课堂核心信息。（评审项60）
17、平台须具备标准化模块接入能力，后续可根据教学实际需求，在不影响系统稳定运行的前提下，完成功能应用拓展。实现AI教学平台应用基座的搭建。可进行基础教学资源文件上传、课堂问答交互以及语音转写的功能的应用。（评审项61）
18、平台采用B/S架构，教师和学生通过主流浏览器即可访问使用，无需在终端安装额外客户端软件或插件。平台界面布局清晰简洁，各功能模块入口直观易找，教师和学生无需专业培训即可上手操作。（评审项62）
19、提供系统安装部署服务，确保学校技术人员能够独立完成安装和系统维护。（评审项63）
20、出现使用故障，提供免费的系统故障修复、安全漏洞修复及日常技术支持服务。（评审项64）

	5
	智能书写终端
	1、采用全贴合工艺，AG防眩光玻璃，AF镀膜处理工艺，防指纹，抗污染、抗油脂，易清洁。（评审项65）
2、铝型材边框，五金壳体，背部凸包与支架大小相同，一体视觉感强。（评审项66）
★3、尺寸：≥23.8英寸，响应时间：≤5ms，画面比例：16:9，分辨率：≥1920(H)×1080(V)，亮度：≥250cd/m2。
4、电容触控：≥10点。刷新频率：≥60Hz，反应时间：≤20ms。（评审项67）
5、电磁触控尺寸：≥23.8寸电磁模组，采用无线无源方式。（评审项68）
6、支持接入HDMI信号显示多媒体控制系统端口，实现控制悬浮窗口。实现一键上下课操作、视频通道切换、一体机/投影仪开关操作、幕布电源控制、音量调节、录播导播、导播画面监看、资源回放、环境物联控制等功能。（评审项69）

	6
	智能教学网关
	1、支持批注功能，可在屏幕上实现批注操作。（评审项70）
2、设备投屏：支持等多种投屏方式。（评审项71）
3、电脑模式：支持接入电脑视频信号，可在网关上切换当前显示画面是电脑同屏或电脑扩展屏；支持将电脑画面作为广播分享源；支持反向控制电脑。（评审项72）
4、自由展示：支持将一个设备的内容作为分享源，自由分享给其他作为接收端的设备，分享源/接收端可以是主设备或所有绑定的从设备。（评审项73）
5、分组讨论：支持二分组、六分组模式，支持自主设置从设备所属分组以及组长，用于满足不同的教学场景；当有多个设备在同一个小组中时，组内设备显示的是对应组长设备的画面内容。（评审项74）
6、对比演示：支持教师将从设备的画面内容调度显示至主设备上进行对比演示，同时支持显示≤4个从设备画面。（评审项75）
7、广播：支持教师将主设备画面强制下发给教室内所有绑定的从设备，实现主从设备画面的同步显示，方便教师日常授课。（评审项76）
8、硬件性能：采用国产智能处理器，运行内存≥4GB内存，存储内存≥32GB。输出显示：≥1个HDMI输入，≥1个HDMI输出。
9、USB：≥2个USB接口。（评审项77）
10、WIFI模块：支持WiFi2.4G/5G，支持802.11a/b/g/n/ac协议。（评审项78）

	7
	数字音频主机
	1、采用嵌入式构架，支持吊麦、无线麦、鹅颈麦、一体机、课件的本地扩音和录播，输出声音清晰、无噪声。（评审项79）
2、外部调试接口：支持网络接口以及RS485接口配置；支持软硬件一键恢复出厂设置。（评审项80）
3、具备啸叫抑制功能、降噪控制功能、自动增益控制功能、抗混响功能。（评审项81）
4、具有可视化管理模式，支持软件远程控制扩声设备开、关和实时监测运行状态，实现整体音频系统的可视化运维管理。（评审项82）
5、支持测试实时频响、扩声增益、声场不均匀度。（评审项83）
6、支持根据男女声的不同频响来自动配置对应参数的功能。（评审项84）
7、支持≥8段输出EQ调节，8段的中心频率可调，满足各种场景应用。（评审项85）
8、输入输出接口：≥8吊麦输入，≥4线性输入，≥4路单端输出，≥2路水晶头功放输出。（评审项86）
9、具有可视化环境声场检测软件，软件功能包括检测混响时间、背景噪音、语言传输指数。（评审项87）
10、信号处理延时≤5ms。（评审项88）

	8
	老师指向性麦克风
	1、频率响应：100Hz～16KHz。（评审项89）
2、灵敏度：-38dB±2dB。（评审项90）
3、指向特性：超心型。（评审项91）
4、拾音角度：30°至135°。（评审项92）
5、输出阻抗：200Ω±30%。（评审项93）
6、输出幅度：≤300mV。（评审项94）
7、最大承受声压：≥110dBSPL。（评审项95）
8、动态范围：≥80dB（A）。（评审项96）
9、信噪比：≥64dB（A)。（评审项97）
10、幻象供电：直流≥48V。（评审项98）

	9
	鹅颈麦
	1、频率响应：100Hz～18KHz。（评审项99）
2、灵敏度：43dB±3dB。（评审项100）
3、指向特性：超心型。（评审项101）
4、拾音距离：≥50CM。（评审项102）
5、输出阻抗：200Ω±30%。（评审项103）

	10
	双无线麦克风
	1、采用低功耗、低延时的U段方案，延时≤2ms，满足教室本地扩声长时间使用需求。（评审项104）
2、工作频率范围：UHF 640-690MHz。（评审项105）
3、频道数目≥200，频道间隔≥250KHz。（评审项106）
4、支持≥2路音频输出，≥1路现场扩声，≥1路录制。（评审项107）
5、麦克风具有电源开关按键、激光笔按键和 PPT 翻页按键。（评审项108）
6、麦克风自带OLED显示屏，可显示当前电池电量、频段信息、静音等。（评审项109）
7、麦克风具有≥3.5mm 话筒输入接口，可外接头戴麦、领夹麦。（评审项110）
8、内置可充电电池，提供至少≥8小时的连续使用时间。（评审项111）
9、麦克风具备自动对频功能，当麦克风放入充电座处于充电状态时，麦克风自动完成对频，无需手动对频。（评审项112）
10、麦克风具备自动开关机功能，麦克风放入充电座，自动关机，拿出充电座，自动开机。（评审项113）
11、内置不少于≥2个ECM硅麦，无线麦无输入时，自动切换至阵列麦采集声音，起到教学督导的作用。（评审项114）
12、麦克风平放在桌面≥10分钟（时间可设置）后，自动静音，拿起则静音功能关闭。充电座支持同时给≥2个麦克风进行充电。（评审项115）

	11
	教学音箱
	1、灵敏度（1W/1m）：≥94dB。（评审项116）
2、频响范围：60Hz~19KHz。（评审项117）
3、标称阻抗：≥8Ω。（评审项118）
4、额定功率：≥60W。（评审项119）
5、最大声压级：≥114dB。（评审项120）

	12
	4K双目云台老师摄像机
	1、4K超高清图像：采用≥800万像素CMOS 图像传感器，最大分辨率可达≥4K(3840×2160)，4K输出帧率最高可达≥30帧/秒。呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作，可提供超一流的清晰度和分辨率的图像质量。（评审项121）
2、光学变倍镜头：≥12倍光学变倍镜头，广角水平视场角达80°。（评审项122）
3、自动聚焦技术：自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。（评审项123）
4、低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。（评审项124）
5、采用2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。（评审项125）
6、多种音视频压缩标准：支持H.264/H.265视频压缩，支持AAC音频压缩。（评审项126）

	13
	4K双目云台全景摄像机
	1、4K超高清图像：采用≥800万像素CMOS 图像传感器，最大分辨率可达≥4K(3840×2160)，4K输出帧率最高可达≥30帧/秒。呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作，可提供超一流的清晰度和分辨率的图像质量。（评审项127）
2、光学变倍镜头：≥12倍光学变倍镜头，广角水平视场角达80°。（评审项128）
3、自动聚焦技术：自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。（评审项129）
4、低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。（评审项130）
5、采用2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。（评审项131）
6、多种音视频压缩标准：支持H.264/H.265视频压缩，支持AAC音频压缩。（评审项132）

	14
	物联网网关
	1、智能网关，提供以太网口。（评审项133）
2、接口供电，可管理≥100 多个智能设备。（评审项134）
3、支持 ZHA/ZLL/ 透传通信协议。（评审项135）​
4、支持动能开关。（评审项136）​

	15
	智能开关面板
	1、钢化玻璃电容式触控面板，极速反应。（评审项137）
2、标准86底盒安装，配线简单。（评审项138）
3、状态指示，背光指引，彰显细节。（评审项139）
4、双向通讯，可实时反馈灯的状态。（评审项140）

	16
	红外转发模块
	1、红外模块是一款对红外设备进行无线操作的智能控制器，主机可通过Zigbee信号转发或学习。（评审项141）
2、红外射频：≥38KHz。（评审项142）
3、工作频率：≥2.4GHz。（评审项143）
4、通讯协议：Zigbee自主网。（评审项144）

	17
	LED时钟
	1、外框材质：铝合金专用边框（银色）。（评审项145）
2、面板材质：有机玻璃面板+UV打印。（评审项146）
3、显示材质：≥3寸红光数码管。（评审项147）
4、电源供电：220V供电NTP校时。（评审项148）

	18
	交换机
	1、≥8个千兆电口，均支持POE供电。（评审项149）

	19
	施工安装辅材
	1、包含智能化信号传输线缆与配套安装辅材，所有线材辅材均符合国际标准及国家现行规范。主要涵盖HDMI高清传输线、六类网线、USB数据线、触控专用信号线、设备控制线等各类传输线材，配套包含六类水晶头、专用供电排插、信息盒、阻燃扎带、绝缘胶带等全套安装辅材，满足智能化系统信号传输、设备连接的标准化施工安装要求。（评审项150）


三、商务要求（本条所有内容均为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起45日内交货并完成安装调试。

	2
	★
	交货地点
	福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号。

	3
	★
	交货条件
	经采购人验收合格后交付。

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收。

	5
	★
	履约验收方式
	1.期次1，说明：具体详见合同专用条款第10.1（6）项的“2.项目验收”。

	6
	★
	合同支付方式
	1、按合同供货全部到位，最终验收合格，采购人在收到中标人开具100%合同金额正式合法发票后（中标人提供增值税专用发票）10个工作日内，支付合同总金额的100.00%。

	7
	★
	履约保证金
	缴纳，本采购包履约保证金为中标金额的10%

缴纳方式：银行转账

说明：本项目不专门面向中小企业采购，签订合同时，中标人需缴纳中标价10%的履约保证金（中标人符合中小企业认定标准且按招标文件规定提供有效证明文件的，履约保证金收取比例为中标总价的5%）。该履约保证金经使用部门确认中标人完整履行合同后30日内无息退还给中标人。


★8.合同专用条款
	第二节第1.2（6）项
	联合体具体要求
	/

	第二节第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节第4.4款
	履约验收中采购人提出异议或作出说明的期限
	30日内

	第二节第4.6款
	约定采购人承担的其他义务和责任
	1.签署合同后，采购人将确定项目负责人（或项目联系人），负责与本项目合同有关的事务。采购人有权对中标人的履约行为进行检查，并及时确认中标人提交的事项。采购人将配合中标人完成相关项目实施工作。

2.采购人有权要求中标人按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对中标人提供的货物数量、规格、质量等内容。采购人有权督促中标人工作并要求中标人更换不符合要求的货物。

3.采购人有权要求中标人对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.国家法律法规规定应由采购人承担的其他义务和责任。

	第二节第5.4款
	约定中标人承担的其他义务和责任
	1.签署合同后，中标人应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本项目合同有关的事务。

2.中标人应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合采购人的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

3.国家法律法规规定应由中标人承担的其他义务和责任。

	第二节第6.1款
	履行合同义务的顺序
	1.合同签订之日起45日内交货并完成安装调试。

2.按合同供货全部到位，最终验收合格，采购人在收到中标人开具100%合同金额正式合法发票后（中标人提供增值税专用发票）10个工作日内，支付合同总金额的100.00%。

	第二节第7.1款
	包装特殊要求
	1.包装：中标人所提供的货物包装标准应符合《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装要求。货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

2.方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

	
	指定现场
	中标人负责办理将货物运抵本项目规定的交货地点，并装卸、交付至采购人指定地点，一切运输事项相关费用应包含在合同价款中。指定地点为：福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号福建理工大学。

	第二节第7.2款
	运输特殊要求
	1.中标人在运输到达之前应提前通知采购人，并提示货物运输装卸的注意事项，采购人配合中标人做好货物的接收工作；

2.中标人应确保运输、安装过程中人员的安全，非自然灾害和不可抗力原因造成的人员安全问题，中标人应自行负责赔偿责任；

3.中标人应确保运输、安装过程中货物的安全，非自然灾害和不可抗力原因造成的货物损失，丢失，缺少，损坏，中标人应自行负责赔偿责任；

4.如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，采购人有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由中标人承担。

	第二节第7.3款
	保险要求
	中标人可根据自愿原则，在保险条例规定的投保范围内自行投保。如未自行投保，中标人自行承担责任。

	第二节第8.2（1）项
	质量保证期
	1.质量标准和保证

1.1质量标准

（1）本项目提供的货物应符合投标文件响应的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）中标人所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）中标人应向采购人提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

1.2 保证

（1）中标人应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。中标人应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。

（2）最终验收需由双方签署验收证明材料，并附验收测试报告，最终验收合格后质保期开始计算。中标人对设备及零配件提供3年质保服务，系统运行发生故障或部件损坏，由中标人检修、更换设备或部件。中标人应提供设备终身维护，质保期过后仅收取配件费。相关技术更新或升级，应及时通知采购人并提供优惠的升级方案。如升级不影响原有功能且能显著提升设备性能，中标人应为采购人升级。投标人所提供的系统和软件适配信创产品，后期须根据学校要求将系统和软件迁移到信创产品上，所产生的费用包含在本次投标报价中。所有货物在质保期结束前1个月，中标人进行一次全面的维护与保养。在质量保证期内所发现的缺陷，采购人应尽快以书面形式通知中标人。

（3）中标人收到通知后，应在规定的响应时间内以合理的速度维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据“质量瑕疵的违约责任”规定以书面形式追究中标人的违约责任。

（5）中标人在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，采购人根据合同约定对中标人行使的其他权利不受影响。

	第二节第8.2（3）项
	货物质量缺陷响应时间
	维修服务的响应时间

技术支持：投标产品在国内须设有维修中心，并有专职的维修工程师，当设备发生任何故障或不能正常运转时，中标人需提供4小时内电话咨询，如故障问题仍无法解决，中标人必须接到采购人通知后48小时内派技术人员到现场解决问题，故障原因在24小时内无法排除的，则应提供相应的备用货物以保证采购人的正常使用。在质保期内，中标人负责为采购人的设备提供维护、保养和更换损坏的和有缺陷的零部件。故障维修响应时间内未到现场进行维修的，采购人可自行委托相关企业进行维修，所需费用由中标人承担，可从未付款或履约保证金中扣除。

所需费用全部由中标人承担。若出现重大故障，设备不能正常工作，质保期从设备恢复后起重新计算。

	第二节第11.1款
	其他应当保密的信息
	采购人、中标人对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

	第二节第12.2款
	合同价款支付时间
	详见招标文件“第五章 三、商务要求 合同支付方式”。

	第二节第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	1.中标人不能按时交付货物的，每逾期一日，每日应按该合同款总额千分之一标准向采购人支付违约金。逾期超过十五日的，采购人有权解除合同，并没收履约保证金。

2.中标人不按合同约定履约的，采购人可以解除采购合同，并对中标人已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。

3.因中标人原因造成的违约，履约保证金不予退还。

	第二节第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	该履约保证金在中标人完整履行合同后无合同条款所规定的未了事件，并由使用部门确认无质量问题后30日内无息退还给中标人。

	第二节第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	/

	第二节第14.1（5）项
	货物回收的约定
	依照法律、行政法规的规定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，中标人负有自行或者委托第三方对货物予以回收的义务。

	第二节第14.1（6）项
	中标人提供的其他服务
	1.设备安装、调试

（1）设备安装应满足中国有关机电设备安装技术标准和规范的要求。满足采购人大型仪器设备共享要求的，需接入采购人现有的校内大仪共享管理平台。

（2）中标人负责合同供货设备的现场安装和调试，并使设备正常运行，安装和调试费用包括在投标总价中。

（3）设备到达采购人指定地点前，中标人应向采购人提供有关供货设备及材料的详细技术和安装手册及需要采购人配合工作的具体要求，经采购人批准同意后实施。

（4）中标人应指派有经验的工程师和安装技术队伍到现场负责设备安装调试。

（5）设备运抵安装现场后，采购人提供设备的存放场地，中标人负责监管设备吊装到位，但在最终验收前，采购人不对设备的安全负责。

（6）安装、调试过程中，因中标人所派人员（包括错误指挥和安装不当）造成的一切损失及安全责任，均由中标人负责。

（7）采购人仅提供指定的配电柜电源接入点，不投入其他相关供配电费用，中标人须负责从该配电柜电源接入点之后的所有工作。

2.项目验收

（1）检验依据：①招标文件；②投标文件；上述标准若有不一致时，以较高标准为准。验收所发生的一切费用包含在投标总价中。

（2）履约验收方式：

分期/分项验收：出厂检验、到货验收、初步验收、试运行、最终验收。

（3）履约验收程序：

（a）出厂检验：中标人负责所提供货物的出厂检验，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证货物原产地和技术指标的真实性、完整性，并负责将货物送达采购人指定的安装地点。

（b）到货验收：中标人应邀请采购人相关人员对到货设备进行现场开箱，根据招标文件、中标人投标文件、采购合同规定的技术、服务、安全标准以及学校验收相关制度要求对设备数量、规格型号及设备合格证明材料或出厂证明等进行查验，签署收货确认书。所有设备开箱验收前的运输、保管、安全等相关责任均由中标人承担。

（c）初步验收：中标人应邀请采购人对设备的整体性能和功能进行初步验收，验收结果必须符合招标文件及合同中的相关条款要求，出现任何问题的，应由中标人及时处理修正。

（d）试运行：初步验收通过后，转入试运行，试运行时间为1个月。试运行期间，中标人应主动邀请采购人对设备进行测试、试操作，向采购人提交试运行记录，若设备达到稳定运行状态，各项指标达到招标文件、投标文件要求后提出最终验收申请。经采购人同意后，采购人和中标人共同进行设备的最终验收。

（e）最终验收：采购人将按照招标文件、中标人投标文件、采购合同规定的技术、服务、安全标准以及学校验收相关制度要求组织验收，并出具验收报告。验收报告应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收表上的项目对照合同填好验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现货物质量有问题中标人无条件更换，并无条件重新检测调试直至验收合格交付使用。中标人负责在项目验收时将设备的全部有关技术文件、资料及安装、测试报告等文档汇集成册交付项目单位。

（4）履约验收的内容：按招标文件、中标人投标文件、采购合同规定的技术、服务、安全标准以及学校验收相关制度要求进行验收。

（5）履约验收标准：

（a）采购人在货物安装调试完成后，应按合同中的相关条款、生产厂家的产品出厂检验标准、招标文件、投标文件、国家验收规范要求、设备清单及货物的品牌、参数、外观、配件、数量及安装调试后的使用性能等进行验收。有可能做破坏性实验检查材料是否符合招标要求，无论其质量是否符合约定标准，则该被破坏的货物由中标人提供。

（b）产品质量须达到设计要求，安装调试各项指标须符合技术参数。

（6）履约验收其他事项：

退、换货：由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。所有设备必须是原厂原装包装。若发现原包装破损，采购人有权不予接收，并要求中标人无条件免费重新更换。

3.技术培训：

中标人委派的专业技术人员在现场安装调试后提供现场培训，内容包括：基本理论、实验方法原理、实验操作、软件的使用、仪器维护、安全要点以及其他相关内容并提供详细的培训课程讲义。中标人委派的专业技术人员所需费用均由中标人承担。

（1）为确保采购人的相关管理人员能对中标人所提供的设备和装置的设计、日常的操作、损耗和例行维护、事故的处理等有全面的认识和了解，中标人须负责提供所需的安装、调试、操作使用、设备维修等技术培训（现场培训），直至采购人对整套设备的各个方面都能熟悉掌握。

（2）中标人应根据上述要求提供培训，培训讲义教材、培训教员等均由中标人负责提供（若有）。技术培训所涉及的一切费用（包括中标人委派的专业技术人员费用）均由中标人承担且应包含在本次投标总价中。

（3）技术资料提供

中标人向采购人提供但不限于以下目录的设备资料一套，其费用应包括在投标总价中。

①出厂明细表（装箱单）；

②出厂检验报告、合格证书；

③安装手册、操作手册、维修手册；

④使用说明书；

⑤设备安装、调试、维修线路原理图等安装调试资料；

⑥提供原产地制造商的产品证明；

⑦合同中要求的其它文件资料。

4.除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，中标人还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除中标人在质量保证期内所承担的义务；

（4）在指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对采购人操作人员进行培训。

	第二节第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	/

	第二节第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1.中标人应按照规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果中标人遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标人通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务；

2.非因采购人原因，中标人不能按时交付货物的，每逾期一日，每日应按该合同款总额千分之一标准向采购人支付违约金。非因采购人原因，中标人不能按时完成验收的，每逾期一日，每日应按该合同款总额千分之一标准向采购人支付违约金。逾期超过十五日的，采购人有权解除合同、同时收回所有已支付合同款项、没收履约保证金、中标人还须就违约给采购人造成的损失进行赔偿。

3.如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，采购人可要求继续履行或者采取其他补救措施。

	第二节第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节第15.4款
	其他违约责任
	1.质量瑕疵的违约责任：中标人提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，采购人有权要求中标人根据要求及时修理、重做、更换，并承担由此给采购人造成的损失；

2.中标人所交付的产品不符合合同规定及《招标文件》规定标准的，采购人有权拒收，中标人愿意更换产品但逾期交货的，按中标人逾期交货处理。中标人拒绝更换产品的，视为“中标人不按合同约定履约”；

3.中标人不按合同约定履约的，采购人可以解除采购合同，并对中标人已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，中标人还须向采购人支付违约金：中标人逾期交付货物，中标人向采购人每日偿付设备款千分之一的违约金。

4.在3年质量保质期内因产品质量缺陷导致的漏电危险事故，除接受政府职能部门的处罚和追究相关法律责任及承担受害人的医疗费用和赔偿费用外，中标人履约保证金不退还。在事故处理完毕后，采购人有权立即终止合同，由此造成的一切损失由中标人承担。

5.因中标人原因造成的违约，履约保证金不予退还；同时中标人应在接到书面通知书起七天内落实约定违约条款。

6.中标人须在结果公告发布之日起3天内与采购人协商签订合同事宜，逾期对项目执行造成的一切后果将由中标人承担。

7.若因中标人原因造成采购人无法办理增值税退税，中标人应向采购人支付应退税额的两倍赔偿金。

	第二节第19.2款
	解决争议的方法
	因合同有关事项发生的争议，按下列第1 种方式解决：

（1）向  福州   仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为福州市仓山区浦下洲路7号（海丝中央法务区福州片区）1号楼6-9层；

（2）向 采购人所在地人民法院起诉。

	第二节第23.1款
	其他专用条款
	1.不可抗力

（1）因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

（2）不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

2.知识产权

（1）中标人提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；中标人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则中标人应赔偿该损失。

（2）若中标人提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则中标人中标资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。中标人承担可能发生的责任与一切费用。若有违约，按合同约定追究其违约责任。

3.中标人应保证采购人在使用发票时不受第三方的指控或被国家税务机关检查中发现问题。

4.本合同未尽事宜，以招文件、投标文件及合同附件为准。若投标文件的要求高于招标文件按高标准执行。


四、其他事项

1.除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2.本招标文件未明确的其他约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

3.中标人应保证采购人在使用发票过程及国家税务机关检查中不存在任何问题。

4.中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用由中标人负责。

第六章 采购合同

采购合同（参考文本）

编制说明

1.签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

2.签订合同时，采购人与中标（成交）人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

4.本合同范本仅供参考，采购人可根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

采购货物买卖合同

项目名称：福建理工大学帕特雷学院AI智慧教室建设采购项目
合同编号：FJZ[2026]招字第092号
甲    方：福建理工大学

乙    方：               
签订时间：2026年  月  日
使用说明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 采购合同协议书
甲方（全称）：福建理工大学（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：             （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息
(1)采购项目名称：福建理工大学帕特雷学院AI智慧教室建设采购项目
 采购项目编号：FJZ[2026]招字第092号
(2)采购计划编号：  /       
(3)项目内容：

单价(元)：    数量：    单位： 

 总金额(元):¥    .00

	品目编码
	
	品目名称
	

	采购标的
	
	品牌
	

	产地类型
	
	国别（地区）
	

	产品属性
	

	规格型号
	


单价(元)：   数量：  单位：台

总金额(元):¥    .00 
	品目编码
	
	品目名称
	

	采购标的
	
	品牌
	

	产地类型
	
	国别（地区）
	

	产品属性
	

	规格型号
	


合计金额人民币（大写）：               整（         .00）
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：福建理工大学帕特雷学院AI智慧教室建设采购项目
关键部件： /  品牌： /  型号： / 
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：________  数量：_________  金额：_________

□否

(4)采购组织形式：□政府集中采购 □部门集中采购 □分散采购
(5)采购方式：☑公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商询价 □单一来源 □框架协议 □其他：____________________

(6)中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：□是□否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：□是□否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是□否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是□否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是□否

(7)合同是否分包：□是□否

分包主要内容： / 

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）： / 
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

□大型企业□中型企业□小微型企业

□残疾人福利性单位□监狱企业□其他

(8)中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是□否
外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资□部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  金额：__________

国别：__________  品牌：__________  规格型号__________

□否

（10）是否涉及节能产品：

□是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：                      
 □强制采购         □优先采购

□否

是否涉及环境标志产品：

  □是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________

 □强制采购         □优先采购

□否

是否涉及绿色产品：

  □是，绿色产品相关政策确定的底级品目名称：__________

 □强制采购         □优先采购

□否

 (11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

□是         □否        □不涉及

2.合同金额
（1）合同金额小写：              
大写：            整
  分包金额（如有）小写：0.00
大写：零元整
 （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

□固定总价□固定单价□成本补偿□绩效激励□其他__________

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

	期次
	支付金额（元）
	计划支付日期
	收款人
	支付说明

	1
	
	 
	
	


3.合同履行
（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号。
（3）履约担保：

是否收取履约保证金：☑是 □否
收取履约保证金形式：         
收取履约保证金金额：        元
履约担保期限：该履约保证金经甲方确认乙方完整履行合同后30日内无息退还给乙方。

（4）分期履行要求： / 
（5）风险处置措施和替代方案： / 
4.合同验收
（1）验收组织方式：□自行验收□委托第三方验收
验收主体：福建理工大学
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是□否
是否邀请专家参加验收：□是□否
是否邀请服务对象参加验收：□是□否
是否邀请第三方检测机构参加验收：□是□否
是否进行抽查检测：□是，抽查比例：__________%□否
是否存在破坏性检测：□是，__________□否
验收组织的其他事项： 无 
（2）履约验收时间：计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收

（3）履约验收方式：□一次性验收☑分期/分项验收：出厂检验、到货验收、初步验收、试运行、最终验收。
（4）履约验收程序：

（a）出厂检验：乙方负责所提供货物的出厂检验，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证货物原产地和技术指标的真实性、完整性，并负责将货物送达甲方指定的安装地点。

（b）到货验收：乙方应邀请甲方相关人员对到货设备进行现场开箱，根据招标文件、乙方投标文件、采购合同规定的技术、服务、安全标准以及学校验收相关制度要求对设备数量、规格型号及设备合格证明材料或出厂证明等进行查验，签署收货确认书。所有设备开箱验收前的运输、保管、安全等相关责任均由乙方承担。

（c）初步验收：乙方应邀请甲方对设备的整体性能和功能进行初步验收，验收结果必须符合招标文件及合同中的相关条款要求，出现任何问题的，应由乙方及时处理修正。

（d）试运行：初步验收通过后，转入试运行，试运行时间为1个月。试运行期间，乙方应主动邀请甲方对设备进行测试、试操作，向甲方提交试运行记录，若设备达到稳定运行状态，各项指标达到招标文件、投标文件要求后提出最终验收申请。经甲方同意后，甲方和乙方共同进行设备的最终验收。

（e）最终验收：甲方将按照招标文件、乙方投标文件、采购合同规定的技术、服务、安全标准以及学校验收相关制度要求组织验收，并出具验收报告。验收报告应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收表上的项目对照合同填好验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现货物质量有问题乙方无条件更换，并无条件重新检测调试直至验收合格交付使用。乙方负责在项目验收时将设备的全部有关技术文件、资料及安装、测试报告等文档汇集成册交付项目单位。

（5）履约验收的内容：按招标文件、乙方投标文件、采购合同规定的技术、服务、安全标准以及学校验收相关制度要求进行验收。
（6）履约验收标准：

（a）甲方在货物安装调试完成后，应按合同中的相关条款、生产厂家的产品出厂检验标准、招标文件、投标文件、国家验收规范要求、设备清单及货物的品牌、参数、外观、配件、数量及安装调试后的使用性能等进行验收。有可能做破坏性实验检查材料是否符合招标要求，无论其质量是否符合约定标准，则该被破坏的货物由乙方提供。

（b）产品质量须达到设计要求，安装调试各项指标须符合技术参数。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是☑否

（8）履约验收其他事项：退、换货：由乙方负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。所有设备必须是原厂原装包装。若发现原包装破损，甲方有权不予接收，并要求乙方无条件免费重新更换。 
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）采购合同专用条款

（3）采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效
本合同自合同签订之日起生效。

7.合同份数
本合同一式 4 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，均具有同等法律效力。

8.合同融资支付约定
8.1本合同已用于采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为： / ，本合同项下所有款项，甲方须支付至本合同约定的乙方账号，未经/书面同意，不得变更账号。
合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。

合同订立地点：福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号福建理工大学
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。


甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

单位名称（公章或合同章）：福建理工大学
法定代表人或其委托代理人（签章）：韦建刚
住    所：福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号
联 系 人： 

联系电话： 
通信地址：福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号
邮政编码：350118
电子邮箱： 

统一社会信用代码：12350000746375087E
乙方（供应商）

单位名称（公章或合同章）： 

法定代表人或其委托代理人（签章）： 

拥有者性别： 

住所： 

联系人： 

联系电话： 

通信地址： 
邮政编码： 

电子邮箱： 

统一社会信用代码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

第二节 采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的采购合同协议书及其变更、补充协议，采购合同专用条款，采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证
8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金
13.1 乙方应当以银行转账形式提交。

13.2 如果乙方出现【采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【采购合同专用条款】规定执行。

16.合同变更、中止与终止
 16.1合同的变更

采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行采购政策。

20.2 本合同依法执行采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

 22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【采购合同专用条款】。

 23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 采购合同专用条款
	第二节第1.2（6）项
	联合体具体要求
	/

	第二节第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	30日内

	第二节第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	1.签署合同后，甲方将确定项目负责人（或项目联系人），负责与本项目合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方将配合乙方完成相关项目实施工作。

2.甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供的货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

3.甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.国家法律法规规定应由甲方承担的其他义务和责任。

	第二节第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1.签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本项目合同有关的事务。

2.乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

3.国家法律法规规定应由乙方承担的其他义务和责任。

	第二节第6.1款
	履行合同义务的顺序
	1.乙方于    年   月    日前交货并完成安装调试。

2.按合同供货全部到位，最终验收合格，甲方在收到乙方开具100%合同金额正式合法发票后（乙方提供增值税专用发票）10个工作日内，支付合同总金额的100.00%。

	第二节第7.1款
	包装特殊要求
	1.包装：乙方所提供的货物包装标准应符合《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装要求。货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

2.方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

	
	指定现场
	乙方负责办理将货物运抵本项目规定的交货地点，并装卸、交付至甲方指定地点，一切运输事项相关费用应包含在合同价款中。指定地点为：福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号福建理工大学。

	第二节第7.2款
	运输特殊要求
	1.乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作；

2.乙方应确保运输、安装过程中人员的安全，非自然灾害和不可抗力原因造成的人员安全问题，乙方应自行负责赔偿责任；

3.乙方应确保运输、安装过程中货物的安全，非自然灾害和不可抗力原因造成的货物损失，丢失，缺少，损坏，乙方应自行负责赔偿责任；

4.如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

	第二节第7.3款
	保险要求
	乙方可根据自愿原则，在保险条例规定的投保范围内自行投保。如未自行投保，乙方自行承担责任。

	第二节第8.2（1）项
	质量保证期
	1.质量标准和保证

1.1质量标准

（1）本项目提供的货物应符合投标文件响应的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

1.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。

（2）最终验收需由双方签署验收证明材料，并附验收测试报告，最终验收合格后质保期开始计算。乙方对设备及零配件提供3年质保服务，系统运行发生故障或部件损坏，由乙方检修、更换设备或部件。乙方应提供设备终身维护，质保期过后仅收取配件费。相关技术更新或升级，应及时通知甲方并提供优惠的升级方案。如升级不影响原有功能且能显著提升设备性能，乙方应为甲方升级。乙方所提供的系统和软件适配信创产品，后期须根据学校要求将系统和软件迁移到信创产品上，所产生的费用包含在本次投标报价中。所有货物在质保期结束前1个月，乙方进行一次全面的维护与保养。在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在规定的响应时间内以合理的速度维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据“质量瑕疵的违约责任”规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

	第二节第8.2（3）项
	货物质量缺陷响应时间
	维修服务的响应时间

技术支持：投标产品在国内须设有维修中心，并有专职的维修工程师，当设备发生任何故障或不能正常运转时，乙方需提供4小时内电话咨询，如故障问题仍无法解决，乙方必须接到甲方通知后48小时内派技术人员到现场解决问题，故障原因在24小时内无法排除的，则应提供相应的备用货物以保证甲方的正常使用。在质保期内，乙方负责为甲方的设备提供维护、保养和更换损坏的和有缺陷的零部件。故障维修响应时间内未到现场进行维修的，甲方可自行委托相关企业进行维修，所需费用由乙方承担，可从未付款或履约保证金中扣除。

所需费用全部由乙方承担。若出现重大故障，设备不能正常工作，质保期从设备恢复后起重新计算。

	第二节第11.1款
	其他应当保密的信息
	甲方、乙方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

	第二节第12.2款
	合同价款支付时间
	详见招标文件“第五章 三、商务要求 合同支付方式”。

	第二节第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	1.乙方不能按时交付货物的，每逾期一日，每日应按该合同款总额千分之一标准向甲方支付违约金。逾期超过十五日的，甲方有权解除合同，并没收履约保证金。

2.乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。

3.因乙方原因造成的违约，履约保证金不予退还。

	第二节第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	该履约保证金在乙方完整履行合同后无合同条款所规定的未了事件，并由使用部门确认无质量问题后30日内无息退还给乙方。

	第二节第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	/

	第二节第14.1（5）项
	货物回收的约定
	依照法律、行政法规的规定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三方对货物予以回收的义务。

	第二节第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	1.设备安装、调试

（1）设备安装应满足中国有关机电设备安装技术标准和规范的要求。满足甲方大型仪器设备共享要求的，需接入甲方现有的校内大仪共享管理平台。

（2）乙方负责合同供货设备的现场安装和调试，并使设备正常运行，安装和调试费用包括在投标总价中。

（3）设备到达甲方指定地点前，乙方应向甲方提供有关供货设备及材料的详细技术和安装手册及需要甲方配合工作的具体要求，经甲方批准同意后实施。

（4）乙方应指派有经验的工程师和安装技术队伍到现场负责设备安装调试。

（5）设备运抵安装现场后，甲方提供设备的存放场地，乙方负责监管设备吊装到位，但在最终验收前，甲方不对设备的安全负责。

（6）安装、调试过程中，因乙方所派人员（包括错误指挥和安装不当）造成的一切损失及安全责任，均由乙方负责。

（7）甲方仅提供指定的配电柜电源接入点，不投入其他相关供配电费用，乙方须负责从该配电柜电源接入点之后的所有工作。

2.项目验收

（1）检验依据：①招标文件；②投标文件；上述标准若有不一致时，以较高标准为准。验收所发生的一切费用包含在投标总价中。

（2）履约验收方式：

分期/分项验收：出厂检验、到货验收、初步验收、试运行、最终验收。

（3）履约验收程序：

（a）出厂检验：乙方负责所提供货物的出厂检验，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证货物原产地和技术指标的真实性、完整性，并负责将货物送达甲方指定的安装地点。

（b）到货验收：乙方应邀请甲方相关人员对到货设备进行现场开箱，根据招标文件、乙方投标文件、采购合同规定的技术、服务、安全标准以及学校验收相关制度要求对设备数量、规格型号及设备合格证明材料或出厂证明等进行查验，签署收货确认书。所有设备开箱验收前的运输、保管、安全等相关责任均由乙方承担。

（c）初步验收：乙方应邀请甲方对设备的整体性能和功能进行初步验收，验收结果必须符合招标文件及合同中的相关条款要求，出现任何问题的，应由乙方及时处理修正。

（d）试运行：初步验收通过后，转入试运行，试运行时间为1个月。试运行期间，乙方应主动邀请甲方对设备进行测试、试操作，向甲方提交试运行记录，若设备达到稳定运行状态，各项指标达到招标文件、投标文件要求后提出最终验收申请。经甲方同意后，甲方和乙方共同进行设备的最终验收。

（e）最终验收：甲方将按照招标文件、乙方投标文件、采购合同规定的技术、服务、安全标准以及学校验收相关制度要求组织验收，并出具验收报告。验收报告应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收表上的项目对照合同填好验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现货物质量有问题乙方无条件更换，并无条件重新检测调试直至验收合格交付使用。乙方负责在项目验收时将设备的全部有关技术文件、资料及安装、测试报告等文档汇集成册交付项目单位。

（4）履约验收的内容：按招标文件、乙方投标文件、采购合同规定的技术、服务、安全标准以及学校验收相关制度要求进行验收。

（5）履约验收标准：

（a）甲方在货物安装调试完成后，应按合同中的相关条款、生产厂家的产品出厂检验标准、招标文件、投标文件、国家验收规范要求、设备清单及货物的品牌、参数、外观、配件、数量及安装调试后的使用性能等进行验收。有可能做破坏性实验检查材料是否符合招标要求，无论其质量是否符合约定标准，则该被破坏的货物由乙方提供。

（b）产品质量须达到设计要求，安装调试各项指标须符合技术参数。

（6）履约验收其他事项：

退、换货：由乙方负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。所有设备必须是原厂原装包装。若发现原包装破损，甲方有权不予接收，并要求乙方无条件免费重新更换。

3.技术培训：

乙方委派的专业技术人员在现场安装调试后提供现场培训，内容包括：基本理论、实验方法原理、实验操作、软件的使用、仪器维护、安全要点以及其他相关内容并提供详细的培训课程讲义。乙方委派的专业技术人员所需费用均由乙方承担。

（1）为确保甲方的相关管理人员能对乙方所提供的设备和装置的设计、日常的操作、损耗和例行维护、事故的处理等有全面的认识和了解，乙方须负责提供所需的安装、调试、操作使用、设备维修等技术培训（现场培训），直至甲方对整套设备的各个方面都能熟悉掌握。

（2）乙方应根据上述要求提供培训，培训讲义教材、培训教员等均由乙方负责提供（若有）。技术培训所涉及的一切费用（包括乙方委派的专业技术人员费用）均由乙方承担且应包含在本次投标总价中。

（3）技术资料提供

乙方向甲方提供但不限于以下目录的设备资料一套，其费用应包括在投标总价中。

①出厂明细表（装箱单）；

②出厂检验报告、合格证书；

③安装手册、操作手册、维修手册；

④使用说明书；

⑤设备安装、调试、维修线路原理图等安装调试资料；

⑥提供原产地制造商的产品证明；

⑦合同中要求的其它文件资料。

4.除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训。

	第二节第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	/

	第二节第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1.乙方应按照规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务；

2.非因甲方原因，乙方不能按时交付货物的，每逾期一日，每日应按该合同款总额千分之一标准向甲方支付违约金。非因甲方原因，乙方不能按时完成验收的，每逾期一日，每日应按该合同款总额千分之一标准向甲方支付违约金。逾期超过十五日的，甲方有权解除合同、同时收回所有已支付合同款项、没收履约保证金、乙方还须就违约给甲方造成的损失进行赔偿。

3.如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

	第二节第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节第15.4款
	其他违约责任
	1.质量瑕疵的违约责任：乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据要求及时修理、重做、更换，并承担由此给甲方造成的损失；

2.乙方所交付的产品不符合合同规定及《招标文件》规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，视为“乙方不按合同约定履约”；

3.乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方还须向甲方支付违约金：乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付设备款千分之一的违约金。

4.在3年质量保质期内因产品质量缺陷导致的漏电危险事故，除接受政府职能部门的处罚和追究相关法律责任及承担受害人的医疗费用和赔偿费用外，乙方履约保证金不退还。在事故处理完毕后，甲方有权立即终止合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

5.因乙方原因造成的违约，履约保证金不予退还；同时乙方应在接到书面通知书起七天内落实约定违约条款。

6.乙方须在结果公告发布之日起3天内与甲方协商签订合同事宜，逾期对项目执行造成的一切后果将由乙方承担。

7.若因乙方原因造成甲方无法办理增值税退税，乙方应向甲方支付应退税额的两倍赔偿金。

	第二节第19.2款
	解决争议的方法
	因合同有关事项发生的争议，按下列第1 种方式解决：

（1）向  福州   仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为福州市仓山区浦下洲路7号（海丝中央法务区福州片区）1号楼6-9层；

（2）向 甲方所在地人民法院起诉。

	第二节第23.1款
	其他专用条款
	1.不可抗力

（1）因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

（2）不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

2.知识产权

（1）乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

（2）若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。乙方承担可能发生的责任与一切费用。若有违约，按合同约定追究其违约责任。

3.乙方应保证甲方在使用发票时不受第三方的指控或被国家税务机关检查中发现问题。

4.本合同未尽事宜，以招文件、投标文件及合同附件为准。若投标文件的要求高于招标文件按高标准执行。


第七章 投标文件格式

编制说明

1.除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2.除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3.投标人对投标文件的索引应编制页码。

4.本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作投标文件。

5.除招标文件另有规定外，本章中：

4.1招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。
4.2投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，投标文件正本中应提供原件。
封面格式

（项目名称）

投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月

 

索引
一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

一、投标函

致：（采购人或采购代理机构）
兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交投标文件。我方提交的全部投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1.确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2.承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁的要求，并加盖单位公章，否则产生的不利后果（包括但不限于判定为负偏离、投标无效等）由我方承担责任。

2.4我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.5投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.6投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.7若中标，将按照招标文件、我方投标文件及采购合同履行责任和义务。

2.8若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.9我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.10我方承诺投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.11除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                           
邮编：           
联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位授权书（若有）

致：（采购人或采购代理机构）
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：                 
接受授权方

投标人代表签字：                   
签署日期：     年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

	要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。


※注意：

1.企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业及招标文件规定的情况除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2.银行、保险、石油石化、电力、电信及招标文件规定的情况等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3.投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。投标人为自然人的，可不填写本授权书。

二-2营业执照等证明文件

注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3第（2）点“②其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。

二-2-1资格承诺函

（允许供应商采用资格承诺制的项目适用）

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（自然人身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次采购活动，严格遵守相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

一、我单位（本人）具备采购文件要求以及招标文件规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反 “单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受按照有关规定处理并承担由此产生的一切责任。

供应商名称（单位公章）：              
日期：　　年　　月　　日
说明：

1.我单位（本人）专指参加采购活动的供应商（含自然人）；

2.资格承诺的供应商应在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

3.本资格承诺函仅适用于特定资格中有明确规定可使用承诺函的项目，特定资格中无规定的不适用。

二-2-2 资格证明材料
营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）
（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1.请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2.投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：               
日期：　　年　　月　　日

财务状况报告（财务报告、或资信证明）
致：（采购人或采购代理机构）
（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1.请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2.投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告；成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：               
日期：　　年　　月　　日

依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）
1.依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2.依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1.请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2.投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

4.“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：               
日期：　　年　　月　　日

依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）
1.依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2.依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1.请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2.投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

4.“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：               
日期：　　年　　月　　日

具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1.招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2.招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3.请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：               
日期：　　年　　月　　日

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：               
日期：　　年　　月　　日

二-3信用记录查询结果

致：（采购人或采购代理机构）

现附上截至    年   月  日  时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：               
日期：　　年　　月　　日

 

二-4中小企业声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

 

残疾人福利性单位声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2.若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二-5联合体协议（若有）

致：（采购人或采购代理机构）
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1.牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2.成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1.由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。
2.联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。
3.根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订采购合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1.招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

二-6分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：　　　　　　　
兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。
二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

	甲方：
	乙方：

	住所：
	住所：

	单位负责人或委托代理人：
	单位负责人或委托代理人：

	联系方法：
	联系方法：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	签订地点：　　　　　　　　　　
签约日期：　　年　　月　　日


※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

二-7其他资格证明文件（若有）

二-7-1具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：（采购人或采购代理机构）
现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1.招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2.投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：               
日期：　　年　　月　　日

 

二-7-2招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

 

三、投标保证金

编制说明

1.在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件。

2.投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

 

封面格式

（项目名称）

投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月

 

索引
一、开标（报价）一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

一、开标一览表

项目编号：

项目名称：

采购包：

货币及单位：人民币元

	 序号
	 报价内容
	 最高限价
	 投标报价
	 价款形式

	 1
	
	   元
	 
	 总价


※注意：

1.本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“采购包”应与《投标分项报价表》中列示的“采购包”保持一致，即：若本表中列示的“采购包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：               
日期：　　年　　月　　日

 

二、投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

采购包：

货币及单位：人民币元

	品目号
	货物名称
	规格型号
	品牌
	制造商名称
	产地
	最高限价
	单价
	数量
	计量单位
	总价
	是否环境标志产品
	是否节能产品

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


※注意：

1.本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“品目号”应与第一章投标邀请“附2：采购标的一览表”中“报价明细要求”中列示的“品目号”保持一致，即：若本表中列示的“品目号”为“1”时，“报价明细要求”中列示的“品目号”亦应为“1”，以此类推。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：               
日期：　　年　　月　　日

 

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-1优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：　　　　　　　　

	
	本采购包内属于节能、环境标志产品情况

	采购包
	品目号
	产品名称
	认证种类

	*
	*-1
	
	供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看

	
	…


	
	

	备注
	


※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：               
日期：　　年　　月　　日

三-1-2优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-1中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

三-2-2小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1.投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

2.投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2.若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

监狱企业证明材料

   投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 


三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

  若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

附：
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
                                      公司（单位）名称（盖章）：　        
                                   日期：　     年　  月　  日         
注：       

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
封面格式

（项目名称）

投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引
一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	投标标的
	数量
	规格
	来源地
	备注

	*
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


※注意：

1.本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”等应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”等）保持一致。

1.2“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2.投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3.投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：               
日期：　　年　　月　　日
二、技术和服务要求响应表

项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


※注意：

1.本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：               
日期：　　年　　月　　日

三、商务条件响应表

项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


※注意：

1.本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值，但商务指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：               
日期：　　年　　月　　日
四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1.招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2.招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3.除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

